Pflichtenheft
DNASIC
# Inhalt
1. Projektbeschreibung
2. Musskriterien
3. Wunschkriterien
4. Meilensteine
5. Arbeitseinteilung

## Projektbeschreibung
- Ein simples Shoot-‘em-up-Computerspiel in einem Weltraum-Setting
- Programmiert in Java mit Hilfe des Frameworks libGDX
- Zunächst für einen einzelnen Spieler konzipiert
## Musskriterien
- Raumschiff ist vom Spieler steuerbar
- Gegner werden von einer simplen KI gesteuert
- Aufbau des Spiels in Leveln, die nach Belieben wiederholt werden können
- Upgrade-System für das Raumschiff
- Speichern des Spielstands
- Hintergrundmusik und Soundeffekte
## Wunschkriterien
- Synchronisieren des Spielstands über mehrere Geräte per Datenbank
- Mehrspieler-Modus
- Komplexere KI für die Gegner
- Endlos-Mode als Alternative zu den Leveln
- Einstellungsmöglichkeiten wie Schwierigkeit, etc.
## Meilensteine
1. Letzte Details des Spielkonzepts erarbeitet
2. Spiellogik abgeschlossen
3. Fertigstellung des ersten Levels + erster Release
4. Hinzufügen von Leveln
5. Hinzufügen von Wunschkriterien
6. Testen (evtl. durch externe Leute?) und Optimieren
7. Veröffentlichen des Release 1.0

## Arbeitseinteilung
- Backend: Jan, Jonas, Johannes
- Frontend: Johannes, Jan, Jonas
- Texturen und Animationen: Jonas
- Graphische Benutzeroberfläche: Johannes
- Spiel-Mechaniken(KI, Steuerung, Events, etc.): Johannes, Jonas, Jan
- Musik und Soundeffekte: Jan
- Speichern des Spielstands: Jan